附件2：

巴州地区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：地下车库及公用设备用房建设项目

实施单位（公章）：巴音郭楞蒙古自治州人民检察院

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填报时间：2019年1月21日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1、主要职能：人民检察院是国家的法律监督机关。通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

人民检察院行使下列职权：

（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

（四）依照法律规定提起公益诉讼；

（五）对诉讼活动实行法律监督；

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

（八）法律规定的其他职权。

2、机构情况。

巴州人民检察院无下属预算单位，下设12个科室，分别是：办公室、政治部、侦查监督处、公诉处、民事行政检察处、控告申诉检察处、纪检监察室、法警支队、监所检察处、案件管理办公室、法律政策研究室、检察技术处。职务预防处、反贪污贿赂局、反渎职侵权局3个科室及职权划转巴州纪委监委。

3、人员编制情况。

单位编制75个，其中：行政编制69个，事业编6个。在职人员92人，同工同酬21人，离休人员3人，退休人员56人，遗属1人，公益性岗位人员18人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、为了解决单位车辆、扣押车辆停放问题，我院购买了住宅楼地下停车场。

2、属于地方隐性债务，按照给财政局上报的关于隐性债务化解方案的报告，2018年我院应还款30万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

施工方申请结算工程款1477.27万元，现已完成投资（支付）700万元,欠款777.27万元，形成了地方债务。2017年11月我院提出了竣工决算审核申请，此项目准确欠款金额需竣工决算审计工作完成后予以确定。

2018年我院通过调整指标，筹集了工程款49万元，决算决算审计费5万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

付工程款49万元，决算决算审计费5万元，共54万，资金使用率100%。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金使用严格按照《巴州人民检察院财务管理制度》、《巴州人民检察院采购管理规定》、《巴州人民检察院固定资产管理办法》等资金管理制度执行。我院严格按照项目管理规定和相关财务管理制度的要求，组织开展项目资金的申报、拨付、使用、管理等工作。专项资金做到专款专用，积极开展事前、事中和事后的监督审核把关。项目资金使用严格按照审批程序执行，重大支出由检察长办公会讨论决定。项目支出基本通过州财政局国库支付系统办理直接支付，财务室备有可追溯的全套完整资料，项目资金核算完整、准确、规范。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

2013年，我院协调新疆九洲奇乐房地产开发有限公司在办公和办案业务楼后方50米处，建设了2栋干警集资团购住宅楼及地下停车场，项目于2014年11月竣工。地下停车场（含库房、公共区等）总建筑面积约4434.58平方米（备注：其中地下车库3439.96平方米，库房465.73平方米，公共区528.89平方米），2015年7月完成工程质量验收并投入使用。

（二）项目管理情况分析

项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

按照给财政局上报的关于隐性债务化解方案的报告，2018年我院应还款30万元，但我院通过调整指标，筹集了49万元，进行了还款。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

2019年完成工程竣工决算审核，支付余款，清理债务。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

本项目支付进度存在一定程度缓慢，主要原因是项目尚未验收，故未能支付工程尾款。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

根据《关于开展2018年项目支出绩效评价工作的通知》文件的要求，我单位对项目的预算、项目任务书和绩效指标评价等完成情况进行小结自评，评价等级为“优”，自评得分为100分。

七、附表

《巴州地区财政项目支出绩效自评表》

| 巴州地区财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 地下车库及公用设备用房建设项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 巴音郭楞蒙古自治州人民检察院 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 54 |  | 执行数： | 54 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 54 |  | 其中：财政拨款 | 54 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 属于地方隐性债务，按照给财政局上报的关于隐性债务化解方案的报告，2018年我院应还款30万元。 |  |  |  | 我院通过调整指标，筹集了49万元，进行了还款。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 建造工程量（平方米） |  | 4434.58平方米 | 4434.58平方米 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率% |  | 100% | 100% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工程量完成率% |  | 100% | 100% |
|  |  |  | 资金支付完成时间 |  | 2018年12月31日 | 2018年12月31日 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 还工程款 |  | 30万 | 49万 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 综合利用率 |  | ≥95% | 98% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 债权人满意度 |  | ≥98% | 98% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |