附件2：

巴州地区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：检务信访大厅建设项目

实施单位（公章）：巴音郭楞蒙古自治州人民检察院

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：

填报时间：2019年1月21日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1、主要职能：人民检察院是国家的法律监督机关。通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

人民检察院行使下列职权：

（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

（四）依照法律规定提起公益诉讼；

（五）对诉讼活动实行法律监督；

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

（八）法律规定的其他职权。

2、机构情况。

巴州人民检察院无下属预算单位，下设12个科室，分别是：办公室、政治部、侦查监督处、公诉处、民事行政检察处、控告申诉检察处、纪检监察室、法警支队、监所检察处、案件管理办公室、法律政策研究室、检察技术处。职务预防处、反贪污贿赂局、反渎职侵权局3个科室及职权划转巴州纪委监委。

3、人员编制情况。

单位编制75个，其中：行政编制69个，事业编6个。在职人员92人，同工同酬21人，离休人员3人，退休人员56人，遗属1人，公益性岗位人员18人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

根据最高人民检察院关于深化检务公开，为群众提供“一站式”服务，建立集远程电子信息视频接访、控告、举报、申诉，案件受理、电子信息查询及律师阅卷等功能于一体的检务服务大厅的要求，建设巴州检察院检务信访大厅。

- 项目立项论证规范性，包括项目申请、设立的程序及相关资料是否符合要求，是否经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等

- 项目所设定的绩效目标与项目申报单位及项目实施单位的职能是否相符

- 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等项目实施保障条件是否落实到位

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

经2017年9月10日，自治州第十届党委第40次常委会研究同意，由州财政拨付我院275万元，用于检务信访大厅建设。已全部到位，资金到位率100%。2017年支出184.24万元，2018年支出39.2万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

2017年付招标代理费2.1万元，工程款181.56万元，测绘费及施工图审查费0.58万元，2017年支出184.24万元；2018年付监理费3.2万元，勘察费0.5万元，工程款30万元，工程设计费2.5万元，2018年支出39.20万元；总计支出220.44万元，资金使用率80.16%。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金使用严格按照《巴州人民检察院财务管理制度》、《巴州人民检察院采购管理规定》、《巴州人民检察院固定资产管理办法》等资金管理制度执行。我院严格按照项目管理规定和相关财务管理制度的要求，组织开展项目资金的申报、拨付、使用、管理等工作。专项资金做到专款专用，积极开展事前、事中和事后的监督审核把关。项目资金使用严格按照审批程序执行，重大支出由检察长办公会讨论决定。项目支出基本通过州财政局国库支付系统办理直接支付，财务室备有可追溯的全套完整资料，项目资金核算完整、准确、规范。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

1、2017年4月7日，巴州发展和改革委员会《关于巴州人民检察院检务信访大厅建设项目立项的批复》（巴发改投资[2017]170号），批复巴州人民检察院检务信访大厅建设项目投资260万元，建设面积740平方米，包含12309检察服务中心实体大厅和案件管理服务大厅。

2、2017年8月30日向州财政局打了《关于申请解决巴州检察院检务信访大厅工程建设及设备购置资金的报告》，经2017年9月10日，自治州第十届党委第40次常委会研究同意，由州财政拨付我院275万元，用于检务信访大厅建设。

（二）项目管理情况分析

项目立项申报、招标采购、项目验收都严格按照《招标法》、《巴州人民检察院院采购管理规定》进行。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

- 项目申请、设立的程序及相关资料符合《招标法》要求；

- 项目所设定的绩效目标与项目申报单位及项目实施单位的职能相符，属于集控告申诉、案件管理、检务公开、检察宣传等功能于一体的“一站式”综合性服务大厅，主要通过控告申诉、司法救助、国家赔偿、法律咨询和案件受理等工作区实现为群众提供检察服务的功能；

- 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等项目实施保障条件已落实到位。

4、2018年9月，检务信访大厅投入使用。2018年9月至今，控申处通过检务信访大厅接收举报、控告、申诉等信访事项共计32件41人，其中：直接答复18件21人，受理国家赔偿复议案件1件1人，受理民事行政诉讼监督案件7件13人，转有关单位6件6人。人民群众到检务信访大厅这一个窗口，即可表达各种诉求，极大地方便了群众。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1、2019年完成工程竣工决算审核，支付余款，清理债务。

2、配备饮水设备、防寒降温设施、应急药品、物品寄存、书写台及残疾人绿色通道等便民服务设施。

3、开设检务公开宣传栏，放置检务公开手册、来访须知、文明接待公约、受案范围、受理标准、投诉指南、检察人员纪律等宣传资料供群众取阅。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

本项目支付进度存在一定程度缓慢，主要原因是项目尚未验收，故未能支付工程尾款。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

项目立项申报、招标采购、项目验收都严格按照《招标法》、《巴州人民检察院院采购管理规定》进行；项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

项目所设定的绩效目标与项目申报单位及项目实施单位的职能相符，属于集控告申诉、案件管理、检务公开、检察宣传等功能于一体的“一站式”综合性服务大厅，主要通过控告申诉、司法救助、国家赔偿、法律咨询和案件受理等工作区实现为群众提供检察服务的功能

七、附表

《巴州地区财政项目支出绩效自评表》

| 巴州地区财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 检务信访大厅建设项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 巴音郭楞蒙古自治州人民检察院 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 39.2 |  | 执行数： | 39.20 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 39.2 |  | 其中：财政拨款 | 39.20 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 根据最高人民检察院关于深化检务公开，为群众提供“一站式”服务，建立集远程电子信息视频接访、控告、举报、申诉，案件受理、电子信息查询及律师阅卷等功能于一体的检务服务大厅的要求，建设巴州检察院检务信访大厅。 |  |  |  | 2018年9月已投入使用，进入竣工决算审核。控申处通过检务信访大厅接收举报、控告、申诉等信访事项共计32件41人，其中：直接答复18件21人，受理国家赔偿复议案件1件1人，受理民事行政诉讼监督案件7件13人，转有关单位6件6人。人民群众到检务信访大厅这一个窗口，即可表达各种诉求，极大地方便了群众。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 建造工程量（平方米） |  | 740平方米 | 740平方米 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率% |  | ≥90% | 还未完工 |
|  |  |  | 政府采购率 |  | =100% | 100% |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工程量完成率% |  | 40% | 40% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 工程建设成本 |  | 275万 | 36.20 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 业务保障能力 |  | 通过控告申诉、司法救助、国家赔偿、法律咨询和案件受理等工作区实现为群众提供检察服务的功能 | 还未完工 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥98% | 还未完工 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |