附件2：

巴州财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：2018年巴州林业有害生物综合防治项目

实施单位（公章）：巴州林业有害生物防治检疫局

主管部门（公章）：巴州林业局

项目负责人（签章）：孙建华

填报时间：2019年2月2日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

巴州林业有害生物防治检疫局(若羌森林植物检疫检查站)为副县级建制参照公务员管理的事业单位，副县级领导职数1名(巴编办字〔2011〕120号)，目前核定全额事业编制11名,科级领导职数2名，科级非领导职数2名。主要职责任务是根据《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》，负责我州林业植物检疫执法、林业有害生物预测预警、防控减灾工作。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1.资金申请的目的、期限、资金使用范围。

资金申请主要为对1200亩光肩星天牛危害的防护林进行防治，实施开展有效的人工与生物防治，以达到保护区域生物多样性和有病不成灾的预期防治目标，资金为43万元。

2.资金与事业发展规划的相符性、预期目标。

2018年巴州开展林业有害生物综合防治项目资金，资金与事业发展规划相符，达到了预期目标。

3.本年度任务完成情况

2018年巴州开展林业有害生物综合防治项目资金43万元当年已全部到位，根据发生面积采购11.25吨吡虫啉药剂，根据发生面积已经发放完毕。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

1.资金分配原则。

专项资金的分配原则是把握重点、注重效益的原则，实行严格的资金管理制度。

2.资金分配依据。

巴财预［2018］001号，农药分配以各县市报送的发生光肩星天牛发生面积。

3.资金分配及合理性。

2018年巴州开展林业有害生物综合防治项目资金43万元。从项目的实施来看，资金分配是合理的。

（二）项目资金实际使用情况分析

2018年巴州开展林业有害生物综合防治项目资金43万元。采购吡虫啉药剂36万元，督导检查费用3万元，车辆运行维护费4万元。总体情况根业务需要吻合。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金下达到位后统一由巴州林检局管理，并坚持了“专帐核算，专款专用”的原则，按项目管理资金。资金拨付后，严格按照年度投资计划确定的用途和建设内容使用资金，专款专用，无挤占、挪用、串用财政资金的现象，严格按照国家的专项资金使用要求进行支出，无弄虚作假、虚列支出的情况，充分发挥了林业项目资金的作用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

2018年巴州光肩星天牛综合防治项目投资43万元，全部为2018年中央财政林业有害生物防治资金，组织防治作业队，采取疫木伐除、打孔注药、化学防治等综合防治措施，对1200亩光肩星天牛分布区进行有效防治与预防。

（二）项目管理情况分析

资金目前已经按计划正在正常运转开支。将做到资金的实际支出与计划规定的用途一致，专项资金收支平衡，项目管理有专门的机构，没有违规使用资金现象，财务制度健全，财务信息真实完整。

四、项目绩效情况

综合利用打孔注药、常规喷药等措施，逐步压缩发生范围，力争控制我州光肩星天牛疫情蔓延的趋势。打孔注药是一种科学高效、节约环保、持续控灾的光肩星天牛防治技术措施，效果已在内地天牛疫情防控工作中得到有效验证。项目计划对我州光肩星天牛疫区危害严重但采伐除害处理有难度的林带、交通不便地面喷药作业难以覆盖的林带、疫区外围地区的林带及村民房前屋后、园林庭院等处约1200亩零星染疫疫木采取树干打孔注药防治措施，用药为我州多年来筛选效果较好的专用防治药剂10%吡虫啉乳油，打孔注药作业时间为5月10日至30日及9月10日至30日，施工期20天，作业面积4000亩，打孔注药作业约60余万株。约为6月上旬，有效进行控灾减灾，目前项目全部完成，收到良好效果。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

结合近几年光肩星天牛巴州实际，运用高内吸性农药进行打孔注药防治光肩星天牛应作为我州防控光肩星天牛的一种主要措施加大推广应用。

1、加强宣传、统一认识。打孔注药每棵树要持续打3年，效果不是当年就能体现出来的，因此要树立长期作战、有效防控、确保有虫不成灾的观念；确立以打孔注药为主，喷药和伐除虫害木等其他方法为辅，综合防治的观点。

2、进一步加强兵地联防联治工作。统一培训，统一实施打孔注药，兵地一致行动。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.资金安排方向合理，解决了目前急需解决的问题，是当年工作支持的重点。

2.专项资金收支合理、平衡。财务会计核算制度的执行情况。资金拨付后，严格按照年度投资计划确定的用途和建设内容使用资金，严格执行“先申报经审批后再用”的原则。

3.项目管理有健全的组织机构和人员配备。项目管理中存在的问题主要是我州专职检疫员数量严重不足，普遍存在人员业务素质不高，水平参差不齐，培训不足，导致检查站执法能力不高，存在许多隐患。

4.资金管理和使用严格执行国家、自治区有关专项资金管理规定，内部财务控制制度健全，财务信息资料真实完整，无重大违规行为。

5.绩效评价过程中存在的问题，绩效评价指标设置科学、合理，评价内容全面、准确。

六、项目评价工作情况

我州属于干旱、半干旱地地区，生态环境比较脆弱、森林资源缺乏，随着我州经济社会的发展，经济贸易日益频繁，林业有害生物发生危害的问题逐渐显露出来，并威胁着我州林业生态安全，特别对特色林果业的持续健康高效发展带来隐患，监测预报工作是科学有效实施林业有害生物防控的首要、基础性工作。加强监测预警体系建设，延伸监测预报网络，扩大监测覆盖面，做好测报站点建设和管理，做好我州林业有害生物监测调查，及时发布州内的主要林业有害生物的发生趋势及短、中、长期预报，为开展林业有害生物防治和林业植物检疫提供科学依据，为巩固造林绿化成果和林业健康发展提供服务。

七、附表

| 巴州财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 巴州林业有害生物综合防治项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 巴州林业有害生物防治检疫局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 43 |  | 执行数： | 43 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 43 |  | 其中：财政拨款 | 43 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 对1200亩地综合利用打孔注药、常规喷药等措施，逐步压缩发生范围，力争控制我州光肩星天牛疫情蔓延的趋势。 |  |  |  | 项目区经防治后，危害程度降低，危害面积有所减少。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 光肩星天牛防治面积 |  | 1200亩 | 1200亩 |
|  |  | 质量指标 | 无公害防治率 |  | 95% | 96.35% |
|  |  | 时效指标 | 林业有害生物防治当期任务完成率（%） |  | ≥90% | 100% |
|  |  | 成本指标 | 防治补助标准 |  | 358元/亩 | 358元/亩 |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 挽回经济损失（万元 |  | 80万元 | 80万元 |
|  |  | 社会效益 指标 | 收益人口 |  | 1000 | 5000 |
|  |  | 生态效益 指标 | 具有维护生态安全，扩展绿色发展空间 |  | 是 | 是 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 保障经济可持续发展（是否） |  | 是 | 是 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度（%） |  | 90% | 100% |