自治州财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：科威特项目监督检查

实施单位（公章）：巴州世行办

主管部门（公章）：巴州世行办

项目负责人（签章）：崔荫柏

填报时间：    2019 年 1月15日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

世行办主要职责：1、负责世界银行贷款项目和国外贷款项目前期工作，组织外贷项目基本建设程序申报、审批、评估、谈判、签订转贷协议等工作及项目实施机构的组织和筹建。2、编制项目总体及年度建设计划，监督检查项目单位工程完成情况，负责向外贷机构及国内有关上级部门报告项目执行情况。3、组织工程项目招投标及物资采购，负责项目有关考察、培训、国内外咨询的安排和实施。4、负责筹集资金和报账、结算、资金调度、资金使用监督、还贷等财务管理。5、负责项目计划、概预算审定、工程质量监督、阶段检查验收等项目管理。6、协调外贷机构、转贷机构、采购公司、项目单位之间的关系。7、负责项目竣工总结、评价、移交，完成项目总体监测评价报告。

世行办机构人员情况：州编委印发巴编委字[2007]21号“关于巴音郭楞蒙古自治州世界银行贷款项目执行办公室（国外贷款项目办公室）机构编制方案的批复”文件规定，巴州世行办与巴州外贷办一套人马、二块牌子，内设综合科、项目工程科、计财科3个科室。核定人员编制9名，县级领导职数3名，科级领导职数3名，科级非领导职数2名。本单位属参公管理事业单位，州政府直属正县级单位，全额预算管理。现实有人员12人，其中：在职人员6人，退休人员6人。

- 项目预算绩效目标设定情况

项目绩效目标：通过实施科威特贷款项目水源地、高新节水、生态林、排水、人工育苇等工程措施，减少灌区河道引水，降低地下水位，减少土壤盐渍化，控制入湖盐量，淡化湖水，实现对博斯腾湖水环境保护与治理。世行办目前主要工作任务是对科威特贷款项目进行监督检查，对项目区项目完成情况进行监督检查。重点检查各子项目的实施进度、施工资料、财务管理、档案管理等方面的情况。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年项目资金总投入95020.55元，全部是财政拨款资金，没有自筹资金，已全部完成投入资金。

（二）项目资金实际使用情况分析

2018年项目支出总额为95020.55元，包括监督检查、差旅费、项目培训、项目车辆运行费、办公费等。其中办公费14341.60元，物业管理费15714.95元，差旅费16364元，公务车运行维护费45000元，车库租赁费3600元。主要用于对科威特贷款项目进行监督检查，重点检查各子项目的实施进度、施工资料、财务管理、档案管理等方面的情况及美丽乡村建设监督检查。2018年完成5次项目监督检查。

（三）项目资金管理情况分析

严格按照财政项目资金管理办法管理使用资金，严格按照预算规定执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

对科威特贷款项目进行监督检查，按照欧佩克基金会安排，完成了科威特项目完工报告。巴州世行办领导带队，深入项目区库尔勒市、尉犁、焉耆、和静、和硕、博湖六县市实地，采取听取汇报、查勘现场、查阅资料、交换意见等方式，于6月-9月四个月时间对各子项目完成情况进行了监督检查。重点检查了各子项目的实施进度、施工资料、财务管理、档案管理等方面的情况。完成部分项目工程竣工验收工作。

（二）项目管理情况分析

由本单位组织实施，项目实行主任负责制，项目成员单位积极配合，各科室明确分工，通力合作，共同完成项目建设内容，一起执行对科威特项目区六县市项目的监督检查。2018年完成5次监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

项目预期目标已完成，项目支出后的实际状况与申报的绩效目标相比已全面完成，项目区群众对科威特项目环境满意度90%以上，有利于实现当地农林业生产和生态环境建设的可持续发展，有利于增加就业机会，有利于维护社会的安定团结。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

今后，将继续加强对科威特项目建设情况的监督检查力度。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

由于绩效自评是一项新的工作任务，绩效评价实际经验还很欠缺，我单位相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强，在今后要尽量做到科学合理。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

世行办项目绩效评价工作，按照州财政部门的安排，已经正式开展起来，工作包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况。项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，对项目的可持续发展具有积极推动作用。项目基础数据、资料等佐证材料比较完善齐全，资金使用未出现重大问题，没有问责情况。经评价小组综合分析，项目评价结果为优。此次评价结果将作为项目绩效考核重要依据。

七、附表

《自治州财政项目支出绩效自评表》

| 自治州财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018年度） |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 科威特项目监督检查 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 巴州世行办 |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 9.50 | 执行数： | 9.50 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 9.50 | 其中：财政拨款 | 9.50 |
|  | 其他资金 |  | 无 | 其他资金 | 无 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 项目通过水源地、高新节水、生态林、排水、人工育苇等工程措施，减少灌区河道引水，降低地下水位，减少土壤盐渍化，控制入湖盐量，淡化湖水，实现对博斯腾湖水环境的有效保护与治理。通过监督检查，完成项目的竣工验收工作。 |  |  | 项目通过水源地、高新节水、生态林、排水、人工育苇等工程措施，减少灌区河道引水，降低地下水位，减少土壤盐渍化，控制入湖盐量，淡化湖水，实现对博斯腾湖水环境的有效保护与治理。通过监督检查，完成项目的竣工验收工作。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 组织科威特项目验收工作培训次数 | ≥1 | ≥1 |
|  |  |  | 对科威特项目建设情况检查次数 | ≥5 | ≥5 |
|  |  | 质量指标 | 科威特项目各项工程验收合格率 | ≥95% | ≥95% |
|  |  |  | 科威特项目调研完成 | ≥1 | ≥1 |
|  |  | 时效指标 | 科威特项目检查验收完成时间 | 2018年12月20日 | 2018年12月20日 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 环境的改善，有利提高人民的生活质量 | 有所提高 | 有所提高 |
|  |  |  | 增加就业机会，有利于维护社会的安定团结 | 有所增加 | 有所增加 |
|  |  | 生态效益 指标 | 整个焉耆盆地的生态环境地下水位下降 | -1.5M | -1.5M |
|  |  |  | 博斯腾湖水体矿化度改善下降 | -0.31g/l | -0.31g/l |
|  |  | 可持续影响 指标 | 有利于实现当地农林业生产和生态环境建设的可持续发展 | 长期影响 | 长期影响 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 项目区群众对博斯腾湖水质环境的满意度 | ≥90% | ≥90% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |