附2

巴州卫校新校区建设项目（一期一步）

支出绩效评价报告

一、项目基本情况

- （一）项目概况

为认真贯彻落实中央兵团向南发展战略和自治区党委“教育医疗要服务南疆，在南疆打造高标准医学类人才培养基地”战略要求，以及自治区重点面向南疆农村基层开展全科医疗人才培训有关精神，针对全疆高校布局北重南轻，特别是南疆基层医疗卫生人才短缺情况，州党委、政府主动适应新形势下职业教育发展要求，紧紧抓住中央关于深化职业教育改革工作部署重大机遇期，谋划推进以卫校新校区建设为突破口的教育医疗康养一体化项目，将其作为2019年自治州重点民生工程，举全州之力强力推进，提出“7月份完工、9月招生”硬性任务要求。

2019年3月先行启动了规模为150亩、1500人、6.02万平方米的巴州卫校新校区一期一步建设工程项目。新建了综合楼教学楼实训楼、体育馆、学生公寓、北食堂等8个单体建筑。同时，深化与新疆医科大学合作办学，签署《合作办学框架协议》，卫校新校区作为新疆医科大学高职学院的教学点，2019年秋季新校区招生规模1010人。其中：护理专业500人，检验、影像专业各180人，药学专业150人。

巴州卫校新校区按高等职业学校设置标准建设，一期规划按在校学生5000人规模建设，工程占地450亩，建筑面积162205㎡，计划总投资6.98亿元，项目建设期2 年。主要建设综合楼、教学实训楼、体育馆、护理学院、临床学院、医技学院、综合实验楼、礼堂及阶梯教室、学生宿舍、教师宿舍、食堂、后勤和附属配套用房等建筑。同时配套建设校园内道路、给排水、电力通讯、绿化等基础设施。新校区规划设计思路以“绿洲、书院（院落、院系）、共享”为主题，从规划、建筑、景观、小品等方面突出医疗院校风格和地域特色，功能分区明确。以“绿洲书院”为规划本底，校园由景观绿廊围合成四大组团和中心带状共享区，通过一行一纵的绿廊，把教学办公和生活的功能划分开，形成两院（书院），两苑（宿舍），一中心绿化带（功能共享区）的规划结构。优势在于校园中建筑以书院围合形成组团，景观绿廊交织其中，环绕中心共享区，形成自然生态的校园环境。

巴州卫生学校新校区一期分步实施，一期一步建设于2019年3月启动。建设主要内容有体育馆、综合教学实训楼、学生宿舍、南食堂、室外体育场、配套附属工程等6万余平方米建筑。年度资金总额3.2亿元，实际到位资金2.25亿元，已经拨付资金2.02亿元。

（二）项目绩效目标

总体目标：一是义务教育学校办学条件有所改善，义务教育均衡发展水平有所提升，巩固率有所提高。二是教育基础薄弱县普通高中办学条件有所改善，高中阶段培养能力有所提升，毛入学率有所提高。三是中等职业学校办学条件有所改善，产教融合导向更加明确，人才培养模式得到创新优化。

主要阶段性目标：一是新建面积达到6万平方米，二是工程建筑达到当地抗震设防要求，三是工程项目验收通过率≥98%，四是项目开工率≥70%，五是超规模、超标准、超概算项目比例≤10%，六是中央预算内投资支付率≥30%，七是总投资支付率≥30%，八是项目持续发挥作用的时间≥10年。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是为了加强管理所制定的相关制度、采取的措施，以及绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

绩效评价的对象和范围包括新校区预算管理的财政性资金和上级政府对下级政府的转移支付资金。

绩效评价的对象：巴州卫校新校区建设项目（一期一步）

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、项支出绩效评价指标体系框架：

巴州卫校新校区建设项目（一期一步）绩效评价指标体系的设计参照财政部《项目支出绩效评价指标体系框架》决策和过程在此框架的基础上结合项目的特点适当进行完善，产出和效益根据项目特点进行了细化。

采用层次分析法，建立评价指标库。绩效评价将指标分为决策、过程、产出和效益四个层次，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系；采用集体决策法，确定评价指标。评价指标体系建立后，绩效评价小组对指标库中的指标进行分析、权衡、补充、选择，最后确定评价指标。在些基础上最终形成巴州卫校新校区建设项目（一期一步）绩效评价指标体系

3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。有时只需采用其中的一种，而有时则要采用两种或三种相结合。这些方法各具特色，互相补充，但彼此并不能替代。结合本次绩效评估项目的具体情况，为确保本次绩效评估工作的真实可靠，我单位采用了成本效益分析法进行评价。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。针对财政支出确定的目标，在目标效益额相同的情况下，对支出项目中发生的各种正常开支、额外开支和特殊费用等进行比较，以最小成本取得最大效益为优。我单位针对该项目将决策、过程、产出及效益进行关联性分析，项目实施过程中以最小的成本产生了最大的经济和社会效益，项目的实施促进了中职教育事业发展及和谐社会的构建。

- 4.绩效评价标准

财政项目资金绩效评价，是以结果为导向的财政支出管理模式，绩效评价标准主要有计划标准、历史标准、其他标准等，结合项目的特点，确定此次绩效评价指标标准为行业标准和计划标准。财务管理采用国家财务相关法律法规，产出和效果指标采用项目申报文本中的指标值作为绩效评价标准。

（三）绩效评价工作过程

为了提高财政资金分配的科学性、有效性，加强财政专项资金管理，提高支出效益，我单位自项目下达之日高度重视，专门成立了绩效评价工作小组，具体绩效评价工作过程如下:

1、确定绩效评价对象和范围

我单位根据绩效评价工作重点及预算管理要求确定了绩效评价对象。我单位从决策、过程、产出和效果四个方面针对本项目进行评价，评价的范围包括项目具体的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、可持续发展指标及满意度指标等。

2、研究制订绩效评价工作方案

我单位财政资金绩效评价小组根据评价对象的特点，拟定具体工作方案。工作方案的基本内容包括：评价对象与负责人、评价目的、评价的依据、评价指标、评价标准、评价工作的时间安排、拟采用的评价方法、拟选用的评价标准、需要被评价对象及单位准备

3、核实有关情况，分析形成初步结论

对于收集的基础资料和相关数据，绩效评价小组成员核实有关数据的全面性、真实性，进而整理出可供财政资金绩效评价之用的相关资料和基础数据。

4、综合分析并形成评价结论

评价小组按照评价方案的要求进行评价工作，并作出评价的初步结论。

5、提交绩效评价报告

评价报告是评价工作的成果，也是对被评价对象财政资金绩效情况的结论性报告。我单位根据成本效益分析法对本项目进行了绩效评价，并最终形成绩效评价报告。我单位对绩效评价报告涉及基础资料的真实性、合法性、完整性负责。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价结论为：本项目建设符合国家相关政策，是贯彻落实党的教育方针的具体体现，是满足巴州社会经济发展的现实需要。巴州政府对本项目的强力支持，为项目建设工程的建设奠定了基础，医疗卫生中等职业教育基础设施的建设是事关当地社会经济发展的惠民生工程，老百姓也会大力支持。综上所述，本项目的建设对提升巴州、南疆乃至全疆医疗卫生中等职业教育水平和辐射带动能力、竞争能力和区域影响力具有重要战略意义，促进地区的社会稳定和经济发展有着重要的现实意义。项目建设社会效益显著，经济效益可行，建设条件具备，项目建设必要可行。

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

本项目为自治州党委和政府确定的一号民生项目工程，为了保证项目的可实施，成立项目建设临时党委，由自治州党委常委任书记；成立项目建设指挥部，州人民政府相关领导亲自指挥；各委办局及为国库尔勒市委、市人民政府领导任主任及主要成员的领导小组，一名副市长任项目办公室主任，相关职能部门抽调成员负责项目的组织实施，以保证2019年能够按计划开展招生等工作。2019年5月12日成立项目临时党委，由州委常委、常务副州长任党委书记，负责总体协调和保障资金，州委常委、市委书记负责工程建设，分管副州长负责协调与自治区卫健委和教育厅之间的关系，确保新校区如期开学，各有关单位要切实履行主体责任，咬定目标任务，积极主动作为，在保证工程质量和安全生产前提下，要求按期保质完成任务，全面推进新校区建设。

- （二）项目过程情况

项目建设得到自治区领导和相关部门的关怀和大力支持。自治区有关领导在巴州调研期间，专门听取新校区的建设情况并给予充分肯定。2019年9月，自治区党委领导陈全国同志陪同河北省委主要领导一行到巴州调研工作，期间到卫校新校区实地进行调研，听取学校建设情况汇报。

2020年4月2日至3日，自治区党委书记陈全国，自治区党委副书记、自治区主席雪克来提·扎克尔在巴音郭楞蒙古自治州调研并召开贯彻新发展理念、推动高质量发展现场办公会。  期间，自治区领导在州领导陪同下，到新疆医科大学高职学院（新校区）实地调研，对去年仅用四个月建成学校表示充分肯定，称赞在全国都是为数不多的例子。

州委领导高度重视新校区建设，多次主持召开州委常委会专题研究教育工作，确定教育优先发展的思路，特别是调整高等教育发展布局，明确新校区建设目标，推进巴州高等教育稳步发展。为进一步推动新校区建设，多次到工地实地调研，召开现场会议协调解决问题。州委主要领导在自治州重要会议上提出：“坚持把教育摆在优先发展位置；积极推进产业、教育、城市融合发展，巴州卫校（高职学院）新校区建设九月招生；加快推进教育康养一体化项目，推进教学研一体发展，教育医疗人才“组团式”援疆。以巴音郭楞职业技术学院为重点，结合新疆财经大学商务学院转设工作，整合州内各类教育教学资源，深化产教融合校企合作，提升职业教育办学水平，特别是让贫困家庭学生增强就业能力”，为推动自治州教育优先发展，稳步发展高等教育，为经济社会发展提供智力和人才支撑提供了坚强保证。

- （三）项目效益情况

经济效益。本项目的实施，将有效提升巴州医疗卫生行业职业人员的技术技能，通过教育与培训后能很快适应行业服务水平及社会需求，对促进当地及南疆医疗卫生事业发展和经济社会发展产生积极作用。同时可带动周边配套教育、医疗卫生、医养一体等相关产业发展，惠及百姓，促进就业。

社会效益。本项目的实施，将改变南疆地区较高层次医学卫生职业院校相对薄弱的现状，有效提升巴州及南疆地区医疗卫生职业技能水平，为医疗卫生事业发展提供人才支撑。进一步全面增强和提高巴州乃至南疆医疗卫生行业综合实力和医疗卫生水平，为巴州乃至南疆民生改善、社会稳定助力。

预期绩效的可持续性。本项目建成后，学校后勤服务管理部门主要负责食堂运营、宿舍管理以及其他后勤管理服务。将充分利用食堂设施设备，为在校师生提供安全、健康、营养的餐饮服务,为在校学生提供安全、整洁、舒适的住宿服务。项目收入主要是食堂餐饮收入和住宿费收入,作为地方政府专项债券还本付息资金来源。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目建设的主要经验和做法：

（一）加强领导，落实责任。我校高度重视新校区一期项目工作，以州委州人民政府的领导下，成立学校项目工作领导小组，负责新校区工作的领导、指挥、协调，并明确了小组各成员工作职责。

（二）部门协调，齐抓共管。在州党委政府的指导下，州卫校切实履行好业主的责任，前方建设指挥部充分发挥牵头、协调作用，各成员单位也充分发挥职能作用，在施工图纸设计、地勘、项目招投标、质量监管、用地的规划审批、资金使用等方面，认真履职，监督到位。同时，州党委州政府就项目建设工作作了专题调研，多次深入施工现场检查指导，加强对新校区建设项目工程的督查，形成了齐抓共管的工作氛围，确保了工程建设的有序推进。

（三）强化监管，确保质量。为确保工程质量监管到位，聘请工程造价咨询公司负责整个工程的全程监督管理。州财政、教育等部门领导也多次到现场进行指导。自治州领导小组建立了全过程、经常化的监管机制，建立州领导直接联系项目制度，明确了挂钩领导、各部门职责,州住建部门、库尔勒市质检部门选派工作责任心强、熟悉工程业务人员作为驻工地监管负责人，负责施工监督，做好隐蔽工程监管、混凝土取样、钢筋试拉、砖  块试压等工作。同时，工作人员积极深入施工场地，重点抓好基础、地圈梁钢筋、板面钢筋等环节的把关验收，组织初验、终验及做好协调服务工作。

(四)严格程序，确保资金效益。项目建设坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照上级审批项目建设规模、工程项目管理办法、工程进度款拨付管理等相关要求开展工作，并严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。始终坚持按工程进度拨付工程款，学校、施工方、监理单位每月书面上报工程进度，建设方根据工程进度拟定拨款建议，确保了资金使用的安全性、科学性和规范性。

存在的问题：

主要为资金问题：新校区一期一步项目建设150亩，建筑面积6.2万平方米。项目实施前期计划用2亿元资金撬动2.5亿元工程项目，实际概算3.2亿元。当前，已明确的资金来源为2.24157亿元：一是河北援疆资金9536万元，目前已全部到位。二是中央预算内资金2000万元（已到位）。三是申请地方政府专项债5000万元（已到位）。四是州本级拨款5879.7万元（已到位：教育费附加1000万元，“十四运”收回1879.7万元，其中400万元直接拨付库尔勒市，事业基金提出3000万元）。

新校区一期一步总体建设缺口资金为0.91903亿元。缺口资金原因为：一是按新疆医科大学同质化设备采购要求，设备采购数量、规格、性能均超出原计划。二是按医科大提出的弱电智能化系统深化设计与施工工程费超出预算，三是部分工程建筑变更及增加产生的费用（如干挂石材等），四是补办国有土地使用证费用和补办人防工程手续费用等。关于缺口资金问题，请州人民政府给予统筹解决为盼。

六、有关建议

关于协调解决新校区办理土地证和人防手续费用的建议：新校区一期建设缺口资金较大。目前，急需拨付的费用为办理国有土地使用证划拨土地收入费用574万元、办理建筑人防工程手续费用967万元。请州政府协调解决以上急需支付的资金为盼。

七、其他需要说明的问题

主要是调整新校区建设援疆资金投资计划的问题。巴州卫校新校区建设得到了对口援疆河北省的大力支持，在州援疆办、河北援疆前方指挥部积极协调和努力下，河北援建新校区资金目前已全部到位。河北援疆资金共为9536万元（分三次支付到位：分别为4200万元，1500万元，3836万元）。已支付情况：目前已支付8319万元，用于综合教学实训楼（一体）、体育馆、学生宿舍楼。未支付情况：未支付资金 1217万元。原因：按《关于下达河北省2019年度援疆项目投资计划的通知》（巴发改援疆〔2019〕38号文件），1736万元资金原计划全部用于学生宿舍楼（1栋）、教师公寓楼（1栋）。根据实际情况，其中519万元可做到专款专用，已支出。溢出资金为1217万元。原因为新校区学生宿舍楼资金来源在河北援疆资金计划下达前，卫校前期已申请了政府专项债（要求专款专用），专项债已经支付了大部分工程款。卫校向州援疆前方指挥部申请，恳请将溢出资金用于其它建筑，但对接未果。

建议：卫校新校区一期缺口资金较大，对溢出的资金投资计划恳请进行调整，我们的方案为：支付综合教学实训练楼（1栋）工程款617万元；支付新校区部分附属工程款600万元。现需河北援疆前方指挥部给予批准同意，以保证到位的资金支付出去。

## 项目支出绩效评价指标体系框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 |  | 评价 结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策(20分) | 项目立项（5） | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 2 |  | 2 |  |  |
|  | 绩效目标（10） | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 6 |  | 5 |  |  |
| 决策（20分） | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 4 |  | 3 |  |  |
|  | 资金投入（5） | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 2 |  | 2 |  |  |
| 过程（20分） | 资金管理（10） | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 5 |  | 5 |  |  |
| 过程（20分） | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 组织实施（10） | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 5 | 5 |  |  |  |
| 产出（30分） | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 10 |  |  |  |
| 产出（30分） | 产出质量（10分） | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 |  |  | 10 |  |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 5 |  |  | 5 |  |
|  | 产出成本（5分） | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 |  |  | 5 |  |
| 效益（30分） | 项目效益（30分） | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 20 |  |  | 20 |  |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 |  |  | 10 |  |