- 巴州自然资源局项目支出绩效部门评价报告

- （2019年度）

项目名称：土地整理项目

实施单位（公章）：巴州自然资源局

主管部门（公章）：巴州自然资源局

项目负责人（签章）：李浩

填报时间：2020年4月

一、基本情况

（一）项目概况

对项目区的灌溉设施进行配套完善，增强田块的保水保肥能力；规整田间道路、田块，提高耕作效率；修整田间道路，方便农民生产生活；完善农田防护林，改善农田小气候，增强农田抵御风害的能力；改善当地的生态环境2018年招标开工的12个土地整理项目，建设规模7706.64公顷，总投资1.28亿元，工期一年。

（二）项目绩效目标

通过渠道防渗工程提高灌溉水利用系数，节约用水。对项目区的灌溉设施进行配套完善，增强田块的保水保肥能力；规整田间道路、田块，提高耕作效率；修整田间道路，方便农民生产生活；完善农田防护林，改善农田小气候，增强农田抵御风害的能力；改善当地的生态环境，改善农民的生产生活条件，增加农民的收入。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.目的：依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

2.对象：土地整理项目监督检查和验收，2019年拨付专项资金90.48万元，主要用于项目管理支出。

3.范围：起止时间为2019年1月1日-2019年12月31日，包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明

2.指标体系：主要指预算批复时确定的绩效指标：包括产出指标、效益指标、满意度等，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。（详见项目支出绩效自评表）

3.方法：本评价采用比较法。

4.标准：采用计划标准，对预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

工作过程主要包括：前期准备：由我局项目相关业务科室土地开发利用与用途管制科具体负责，根据绩效评价要求，制定详细工作方案，确定评价指标细则；第二阶段实施评价：收集绩效评价相关资料、对资料进行审查核实、综合分析并形成评价结论；第三阶段：撰写与提交评价报告。

三、综合评价 情况及评价结果

（一）项目组织情况分析

根据土地开发整理项目资金管理暂行办法（国土资发[2002]282号），在项目竣工验收前，拨付的项目资金不超过支出预算的80%，其余20%待项目竣工验收合格后拨付。工程是基础，管理是关键。土地整治项目的实施坚决杜绝“重建轻管”的现象，应保证项目建设成果发挥长远的效益。项目区建设后，要成立相应的管理机构，由于项目区面积较大，统一管理有一定的困难。结合项目区的实际情况并借鉴其它地区的管理经验，项目区采取乡、村的两级管理模式。

（二）项目管理情况分析。

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效评价结果为:总得分94.00分，属于"""优秀"""。本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解该项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，今后的开展提供参考建议。"

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策

土地整理项目是依据高标准农田建设的规划，自治区统一根据资金到位情况，从项目库中安排项目。各地州负责招投标和项目实施的管理工作

（二）项目过程

项目实施过程在县市，在实施中州土地整理中心负责监督检查项目实施情况，协调解决存在问题，实地查看项目 进行情况

（三）项目绩效产出情况

项目实施验收后交给项目所在地政府进行管理。有效提升耕地质量，增加了产量，节约了用水，达到高标准基本农田的要求。

（四）项目绩效产出情况

土地整理项目水利工程、道路工程等建设规模(评价目标值：700，业绩值：700);

工程质量达标率(评价目标值：100%，业绩值：100%);

专款专用率(评价目标值：100%，业绩值：100%);

完成工期(评价目标值：12月31日以前，业绩值：12月31日以前);

农民满意度(评价目标值：90%，业绩值：90%);

五主要经验及做法、存在问题和建议

1. 项目主要经验做法

施工过程不仅主动监督和现场指导，隐蔽工程和重点环节也要指定专人进行旁站管理，认真做好施工现场的质量监管工作。工程结束后，对工地进行全面检查，要恢复被破坏的土地和植被，经当地环境及其他相关部门的检查验收合格后才能交付使用或通过工程验收。

2. 项目存在的主要问题

部分田块耕地质量未提高，新建农田基础设施分布不均衡。

3. 预算安排和执行方面建议

无

4. 制度建设方面建议

无

5. 项目管理方面建议

尽量做到各项目标矢量化。

6. 资金管理方面建议

无

六、其他方面建议

无

七、项目支出绩效评价表

## 项目支出绩效评价指标体系框架

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 分值 |  | 评价 结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策(20分) | 项目立项（5） | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 2 |  | 2 |  |  |
|  | 绩效目标（5） | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 5 |  | 5 |  |  |
| 决策（20分） | 绩效目标 （5） | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 资金投入（5） | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 2 |  | 2 |  |  |
| 过程（20分） | 资金管理（5） | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 2 |  | 2 |  |  |
|  | 资金管理 （5） | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 组织实施（10） | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； | 5 | 5 |  |  |  |
| 产出（30分） | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 |  |  | 10 |  |
|  | 产出时效（10分） | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 |  |  | 10 |  |
| 效益（30分） | 项目效益（30分） | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 15 |  |  | 10.5 |  |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 15 |  |  | 15 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |  |  | 95.5 |  |